Утверждено на собрании членов правления

СНТ «ОТДЫХ»

Протокол No 11 от 15 октября 2020

**П Л А Н**

**работы правления СНТ «ОТДЫХ»**

**в осенне-зимне –весенний периоды 2020-2021 г.г.**

| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дорог общего пользования в соответствии с Актом обследования дорог общего пользования на территории Товарищества от 29.07.2020 г. | Октябрь 2020 г. | Децов М.А.  Татаринова Л.Д. |
| 2. | Вырубка и утилизация деревьев и кустарника вдоль обочины дороги (вьезд № 5) | Октябрь-ноябрь 2020 | Татаринова Л.Д.  Якушин В.И. |
| 3. | Спил нависающих на электрические провода веток деревьев и их утилизация вдоль первой линии | Ноябрь -декабрь 2020 г. | Татаринова Л.Д.  Якушин В.И. |
| 4. | Вырубка и утилизация деревьев и кустарника вдоль обочины дороги (вьезд № 2) | Ноябрь 2020г. | Децов М.А.  Якушин В.И. |
| 5. | Вырубка и утилизация деревьев и кустарника на обочине съезда на 15-ю линию (вдоль границ участка № 317). | Ноябрь 2020 г. | Децов М.А.  Татаринова Л.Д. |
| 6. | Организация профилактики, диагностики и ремонта водонапорной скважины и насоса | Ноябрь 2020 г. | Децова Е.В.  Децов М.А. |
| 7. | Подготовка документов для пересмотра условий лицензии на использование недр. | Октябрь 2020 г. | Децова Е.В. |
| 8. | Замена павильона водонапорной скважины | Ноябрь 2020 г. | Децова Е.В. |
| 9. | Установка частичного ограждения вдоль границ территории Товарищества | По мере поступления членских взносов | Децова Е.В. |
| 10. | Организация очистки дорог от снега в зимний период | Декабрь 2020 г.-март 2021 г. | Децов М.А. |
| 11. | Работа по формированию реестра членов СНТ «ОТДЫХ» | постоянно | Соловьева О.Ю. |
| 12. | Архивация документов | Январь –февраль 2021 | Токарская Е.Б. |
| 13. | Заключение договоров на вывоз ТБО, обслуживание счетчиков и т.п. на 2021 год | Январь 2021 г. | Децова Е.В. |
| 14. | Организация проведения работ по межеванию земель общего пользования | Февраль-март 2021 г. | Децова Е.В. |
| 15. | Подготовка документации для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ «ОТДЫХ» за 2020 год | Март-апрель 2020 г. | Децова Е.В.  Токарская Е.Б. |
| 16. | Организация работ по очистке дренажных канав на территории Товарищества | По мере поступления членских взносов | Децова Е.В. |